В соответствии с подпунктом 7-5) статьи 7 Закона Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-I «О естественных монополиях и регулируемых рынках» и пунктом 34 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194 ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт") размещает информацию  об исполнении инвестиционной программы за 2015 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3к Правилам утверждения инвестиционных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проведения анализа информации об их исполнении |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | форма |
| Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)* на 2015 год |
| ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт"), передача и распределение электрической энергии |
| наименование субъекта, вид деятельности |
| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Отчет о прибылях и убытках* | Сумма инвестиционной программы (проекта) | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | Единица измерения | Количество в натуральных показателях | Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта) |  | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| 1 | Услуги по передаче и распределению электрической энергии (г.Костанай и Костанайская область) | Технологические мероприятия по внедрению АСКУЭ | шт. | 8797 | 9676 | 2015 г. | прибыль 91 069 тыс. тенге | 30 001 | 32 606 | 2 605 | за счет увеличения объема выполненных работ | 270 781 | 188 050 | 0 | 0 | 4% | -1% | -0,5% | 0,0% | 0,15% | 0,17% | 1779 | 1946 | Увеличение износа связано с недостаточностью вкладываемых средств. Вложения позволяют снизить только темп роста износа ОС Рост аварийности связан с погодными условиями В 2014 году объем передачи эл.энергии сложился высокий: - за счет затянувшейся уборочной компании у сельхоз предприятий, - ГКП "КТЭК" производил ремонт своего оборудования в 2014г. | Для повышения качества поставляемой электроэнергии внедряются новые технологии такие как: замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП); установка автоматизированной системы коммерческого учета у потребителей (АСКУЭ). Ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты электрооборудования. |
| 2 |  | Установка технического учета | ком-с | 180 | 200 |  |  | 2 186 | 1 937 | -249 | за счет снижения стоимости трансформаторов от заложенной |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | АСКУЭ (Монтаж системы учета и централизованного сбора параметров электрической энергии) | т.уч. | 3214 | 3455 |  |  | 100 755 | 110 022 | 9 267 | за счет увеличения объема выполненных работ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Замена голого провода на СИП | км | 26,9 | 43,13 |  |  | 50 419 | 65 121 | 14 712 | за счет увеличения объема выполненных работ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Приобретение автотранспорта | шт. | 13 | 13 |  |  | 52 642 | 52 679 | 37 | фактически сложившиеся показатели |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Приобретение оборудования связи, вычислительной, копировально-множительной техники и программного обеспечения |  |  |  |  |  | 5 977 | 5 994 | 17 | фактически сложившиеся показатели |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Оснащение рабочих мест |  |  |  |  |  | 3 341 | 7 231 | 3 890 | связано с производственной необходимостью |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Услуги по технической инвентаризации воздушных линий 10 и 0,4 кВ |  |  |  |  |  | 6 892 | 7 400 | 508 | за счет увеличения объема выполненных работ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Возврат заемных средств на выплату основного долга на приобретение электросетевого имущества |  |  |  |  |  | 90 335 | 90 335 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Модернизация оборудования |  |  |  |  |  | 56 845 | 85 506 | 28 661 | за счет увеличения объема выполненных работ |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО |  |  |  |  |  | 399 393 | 458 831 | 59 448 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |