Во исполнение  пункта 7-6) статьи 7 Закона Республики Казахстан "О естественных монополиях и регулируемых рынках"; пунктом 30 Правил утверждения инвестиционных программ (проектов) субъекта естественной монополии, их корректировки, а также проведения анализа информации об их исполнении утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 194 ТОО "ЭПК-forfait" ("ЭПК-форфайт") представляем.

ИНФОРМАЦИЮ субъекта естественной монополии  ТОО "ЭПК-forfait"

об исполнении инвестиционной программы за 2017год, утверждённой приказом Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Костанайской области от 10 ноября 2016 года № 311-ОД и согласована Управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Костанайской области.

| № п/п | Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ) | Сумма инвестиционной программы (проекта) | Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге | Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)** | Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте) | Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория | Наименование мероприятий | План | Факт | отклонение | причины отклонения | собственные средства | Заемные средства | Бюджетные средства | Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы | Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) | Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Амортизация | Прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | факт прошлого года | факт текущего года | факт прошлого года | факт текущего года | план | факт | факт прошлого года | факт текущего года |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| 1 | Услуги по передаче и распределению электрической энергии (г.Костанай и Костанайская область) | Замена ввода с выносом приборов учета на границы балансовой принадлежности | 9 157 | 16 462 | 7 305 | за счет увеличения объема выполненных работ | 595 832 | 241 610 | 0 | 0 | 1,64% | 1,15% | 0,4% | 0,7% | -0,40% | -0,78% | 1922 | 1659 | Увеличение износа связано с недостаточностью вкладываемых средств. Вложения позволяют снизить только темп роста износа ОС Снижение аварийности связано с прводимыми мероприятиями по инвестпрограмме и увеличению ремонтных работ Улучшение производственных показателей связано с увеличением объема передачи эл.энергии | Для повышения качества поставляемой электроэнергии внедряются новые технологии такие как: замена голого провода на самонесущий изолированный провод (СИП); установка автоматизированной системы коммерческого учета у потребителей (АСКУЭ), производится реконструкция и модарнизация оборудования. Ежегодно проводятся текущие и капитальные ремонты электрооборудования. |
| 2 |  | Модернизация ВЛ | 363 024 | 399 070 | 36 046 | за счет увеличения объема выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Модернизация КТП | 8 592 | 8 936 | 344 | за счет увеличения объема выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Приобретение оборудования связи, вычислительной, копировально-множительной техники и программного обеспечения | 0 | 8 473 | 8 473 | за счет увеличения объема выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Приобретение автотранспорта | 0 | 93 245 | 93 245 | связано с производственной необходимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Оснащение рабочих мест | 0 | 23 428 | 23 428 | фактически сложившиеся показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Возврат заемных средств на выплату основного долга на приобретение электросетевого имущества | 90 335 | 90 335 | 0 | связано с производственной необходимостью |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Системы видеофиксации и контроля доступа | 0 | 554 | 554 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО | 0 | 22 889 | 22 889 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Капитальные ремонты, приводящие к росту стоимости ОС | 108 647 | 174 050 | 65 403 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 |  | Реконструкция ЗиС (в том числе строительство) | 19 011 | 51 127 | 32 116 | за счет увеличения объема выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.2 |  | Модернизация оборудования | 79 009 | 93 159 | 14 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3 |  | Замена изношенных кабельных линий | 10 627 | 29 763 | 19 136 | за счет увеличения объема выполненных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО | 579 755 | 837 443 | 257 688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |