Отчет

о проведении ТОО «ЭПК-форфайт» публичных слушаний о деятельности предприятия по итогам за 2025 год.

1. Общая информация о субъекте естественной монополий.

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭПК-forfait" является распределительной электросетевой компанией и осуществляет передачу электрической энергии потребителям Костанайской области.

Деятельность ТОО "ЭПК-forfait" осуществляется на договорной основе  с электростанцией, субъектами, передающими электрическую энергию по сетям межрегионального и регионального уровня и энергоснабжающей организацией, осуществляющей сбыт электроэнергии.

В структуру  ТОО входят 14 районов электрических сетей, 1 участка электрических сетей и Горэлектросеть, которые обслуживают 14 административных районов области.

Общая протяженность эксплуатируемых на сегодняшний день        составляет

ВЛ-110 кВ – 48,3 км;

ВЛ- 35 кВ – 14,86 км;

ВЛ-10кВ – 6 424,1 км;

ВЛ-0,4 кВ – 4 996,264 км.

КЛ-10 кВ – 278,939 км;

КЛ-0,4кВ – 200,642 км;

РП – 26шт;

ТП, КТП - 3 069 шт;

СТП  - 193 шт.

Общая трансформаторная мощность 712 306 кВА

Обслуживаемая площадь составляет более  119 319 км2 .

Количество потребителей по передаче э/э:

Физические лица: 206 930

Юридические лица: 8 623

За 2025 году ТОО  «ЭПК-fоrfаit» проведены ремонты работы по модернизации и обновлению электрических сетей и оборудования данные мероприятия осуществлялся с целью:

- повышения надежности работы электрических сетей

- снижения технических потерь

- обеспечения качества электрической энергии.

В план ремонтных работ вошел комплекс мероприятий, направленных на поддержание, восстановление эксплуатационных характеристик, устранение дефектов, влияющих на повышение аварийности и снижения надежности электроснабжения, ограниченный средствами, предусмотренными, тарифной сметой.

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

На 2025 год утверждена инвестиционная программа в размере

2 млрд. 68,9 млн. тенге.

Фактически за 2025 год освоено 2 млрд. 134,5 млн. тенге это более 103 процентов от утвержденной суммы, в том числе по мероприятиям:

| № п/п | Наименование мероприятий инвестиционной программы | Сумма инвестиционной программы, тыс.тенге без НДС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утверждено | факт | Отклонение |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Модернизация ЛЭП | 1 300 329,17 | 1 323 558,38 | 23 229,21 |
| 1.1. | Замена голого провода на СИП | 371 145,87 | 377 751,47 | 6 605,60 |
| 1.2. | Замена, изношенных кабельных линий | 193 055,39 | 196 683,69 | 3 628,30 |
| 1.3. | Модернизация РП, ТП | 405 118,38 | 409 204,31 | 4 085,93 |
| 1.4. | Замена КТП-10/0,4кВ | 313 971,90 | 320 789,99 | 6 818,09 |
| 1.5. | Замена КТП-10/0,4кВ на СТП | 9 553,63 | 11 574,59 | 2 020,96 |
| 1.6. | Замена силовых трансформаторов | 7 484,00 | 7 554,32 | 70,33 |
| 2 | Приобретение автотранспорта | 263 605,70 | 263 605,70 | 0,00 |
| # 2.1 | # Погрузчики | # 24 000,00 | # 24 000,00 | # 0,00 |
| # 2.2 | # Автобус | # 58 035,70 | # 58 035,70 | # 0,00 |
| # 2.3 | # Бурильно-крановое оборудование | # 56 180,00 | # 56 180,00 | # 0,00 |
| # 2.4 | # Автомобиль высокой проходимости | # 125 390,00 | # 125 390,00 | # 0,00 |
| 3 | Реконструкция ЗиС | 80 980,69 | 110 678,58 | 29 697,88 |
| 4 | Приобретение оборудования ВТ | 45 001,97 | 46 193,57 | 1 191,60 |
| 5 | Оснащение рабочих мест | 45 392,69 | 56 603,90 | 11 211,21 |
| 6 | Установка приборов учета | 51 932,43 | 52 158,43 | 226,00 |
| 7 | Устроиство центра управления сетями | 281 619,52 | 281 740,52 | 121,00 |
|  | ВСЕГО за 2025 год | 2 068 862,17 | 2 134 539,07 | 65 676,90 |

- Заменено 66,7 км голого провода на СИП на сумму 377,8 млн. тенге;

- Заменено 10,158 км изношенных кабельных линий на сумму 196,7 млн. тенге;

- Модернизация РП, ТП в количестве 11 штук на сумму 409,2 млн. тенге;

- Заменено 66 штук КТП-10/0,4кВ на сумму 320,8 млн. тенге;

- Заменено 7 КТП-10/0,4 на СТП на сумму 11,6 млн. тенге;

- Заменено 2 силовых трансформаторов на сумму 7,6 млн. тенге;

- Приобретено 11 единиц автотранспорта на сумму - 263,6 млн. тенге;

- По реконструкции зданий и сооружений освоено 110,7 млн. тенге;

- По вычислительной техники освоено 46,2 млн. тенге;

- По оснащению рабочих мест освоено 56,6 млн. тенге;

- По установке приборов учета освоено 52,2 млн. тенге;

- Отремонтирован и модернизирован центр управления сетями (диспетчерская города Костаная) на сумму 281,6 млн. тенге.

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы

| № п/п | Наименование показателей | Утверждено в тарифной смете | Факт | Отклонение от утв. тар.сметы | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I | # Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | # 9 333 176,6 | # 9 974 544,5 | # 641 367,9 | # 6,9 |
| ## 1 | ## Материальные затраты, всего | ## 381 055,41 | ## 418 295,9 | ## 37 240,5 | ## 9,8 |
| ## 2 | ## Расходы на оплату труда - всего | ## 4 640 150,2 | ## 4 716 296,0 | ## 76 145,8 | ## 1,6 |
| ## 3 | ## Амортизация | ## 882 886,7 | ## 1 204 859,8 | ## 321 973,1 |  |
| ## 4 | ## Ремонтные работы | ## 459 771,30 | ## 673 256,3 | ## 213 485,0 | ## 46,4 |
| ## 5 | ## Услуги сторонних организаций производственного характера | ## 177 286,0 | ## 191 241,6 | ## 13 955,5 | ## 7,9 |
| ## 6 | ## Арендная плата | ## 16 659,6 | ## 17 772,6 | ## 1 113,1 | ## 6,7 |
| ## 7 | ## Прочие затраты - всего, в том числе | ## 175 404,4 | ## 211 793,4 | ## 36 389,0 | ## 20,7 |
| ## 8 | ## Расходы, связанные с нормативными техническими потерями | ## 2 599 963,0 | ## 2 541 028,7 | ## -58 934,2 | ## -2,3 |
| # II | # Расходы периода всего, в том числе | # 1 278 116,5 | # 1 316 626,7 | # 38 510,1 | # 3,0 |
| # 9 | # Общие и административные расходы, всего: в том числе: | # 1 209 112,2 | # 1 229 642,6 | # 20 530,4 | # 1,7 |
| ## 9.1 | ## Расходы на оплату труда | ## 1 140 097,9 | ## 1 122 426,0 | ## -17 671,9 | ## -1,6 |
| ## 9.2 | ## Налоги | ## 69 014,3 | ## 107 216,6 | ## 38 202,3 | ## 55,4 |
| # 10 | # Прочие расходы | # 27 312,7 | # 38 371,5 | # 11 058,8 | # 40,5 |
| # 11 | # Лимиты административных расходов | # 11 512,3 | # 13 647,9 | # 2 135,7 | # 18,6 |
| # 12 | # Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО | # 30 179,4 | # 34 964,6 | # 4 785,2 | # 15,9 |
| III | Затраты, связанные с оказанием услуг по передаче электрической энергии | 10 611 293,16 | 11 291 171,1 | 679 878,0 | 6,4 |

Расходы производственного характера за отчетный год освоены в размере 9 млрд. 971,7 млн. тенге.

В том числе:

•   «Материальные затраты» освоены на сумму 418,3 млн.тенге;

•   «Расходы на оплату труда производственного персонала» - 4 млрд. 716,3 млн.тенге;

•   «Амортизация» - 1 млрд. 204,9 млн.тенге;

•  «Ремонт не приводящий, к росту стоимости основных средств» - 673,3 млн.тенге;

•   «Коммунальные услуги» - 58,0 млн. тенге;

•   «Услуги связи» - 17,7 млн. тенге;

•   «Поверка приборов» - 14,3 млн. тенге;

•   «Обучение производственного персонала» - 7,4 млн. тенге;

• «Услуги по оперативному диспетчерскому управлению электрическими сетями»  - 60,0 млн. тенге;

•	«Арендная плата» в сумме 17,8 млн.тенге;

•      «Прочие затраты» - 208,9 млн.тенге;

•      «Расходы, связанные с нормативными техническими потерями»   освоены в размер – 2 млрд 541,0 млн млн.тенге.

Расходы периода освоены в размере 1 млрд 316,6 млн. тенге.

•   «Расходы на оплату труда административного персонала» освоено на сумму 1 млрд 229,6 млн.тенге;

•    «Налоговые платежи» - 107,2 млн.тенге;

•    «Услуги банка» - 5,5 млн.тенге;

•    «Нотариальные, экспертные услуги» - 9,3 млн.тенге;

• «Затраты по эксплуатации вычислительной техники» - 17,9 млн.тенге;

•     «Расходы на канцелярские товары» - 2,1 млн.тенге;

•     «Расходы на бумажно–бланочную продукцию» - 2,9 млн. тенге;

•     «Обучение производственного персонала» - 306,5 тыс.тенге;

•     «Лимиты административного персонала» - 13,6 млн.тенге;

• «Мероприятия, связанные с юридическим оформлением недвижимости, являющейся собственностью ТОО» - 35,0 млн. тенге.

4. О соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.

5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.

Показатели по п.4 п.5 пока не определены.

6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии

За 2025 года предприятием прибыль до налогообложения сложилась отрицательная в размере 431,5 млн.тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг за отчетный период

В тарифной смете на 2025 год утверждены объемы передачи электрической энергии в размере 911,4 млн.кВтч, фактически за отчетный год оказано услуг в объеме 912,6 млн. кВтч.

За отчетный период предприятие оказывало услуги по передаче электрической энергии по двум тарифам:

с 01.01.2025 года по 28.02.2025 года – 9,79 тенге/кВтч;

с 01.03.2025 года по 31.12.2025 года – 13,35 тенге/кВтч.

Всего доходы предприятия от оказания услуг по передаче электрической энергии за 2025 год составили 11 млрд. 599,0 млн. тенге.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг

Остановлюсь на работе, проводимой с потребителями регулируемых услуг.

Потребителями регулируемых услуг ТОО "ЭПК-forfait" являются                        7 юридических лиц, работа с которыми проводится согласно заключенным договорам на оказание услуг по передаче электроэнергии. Договора или дополнительные соглашения к договорам заключаются ежегодно. Претензий за не добросовестное исполнение договорных обязательств не поступало.

9.  О перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов

План развития предприятия включает в себя:

- реализацию мероприятий по снижению потерь;

- реализацию планов, направленных на ремонтные работы и снижение потерь в сетях;

- исполнение инвестиционной программы, увеличение количества и охвата новой техникой и современными технологиями.

Для перспективной деятельности предприятия необходимо:

- повышение кадрового потенциала, уровня квалификации, привлечение квалифицированных специалистов;

- стимулирование работников и создание благоприятных условий труда, способствующих повышению эффективности деятельности каждого работника;

- расширение услуг иной деятельности.